**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2019 года №  **85**

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования Хваловское сельское поселение**

**«Обеспечение устойчивого функционирования**

**и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных целевых программ муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области » и постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 31 октября 2018г. № 103 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение» **постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2019 год »

2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2019 год » в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева

Исп: Кудрина В.В.тел: (8 813 63)39-632

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

от 28 августа 2019 года № 85

**Муниципальная программа**

**муниципального образования**

**Хваловское сельское поселение**

**«Обеспечение устойчивого функционирования**

**и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании»**

**1. ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы муниципального образования**

**Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании »**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании »  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Постановление главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 31 октября 2018г. № 103 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение». |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения |
| Основные мероприятия | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения |
| Цели и задачи | Цели:  1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Хваловское сельское поселение  Задачи Программы:  1. Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения |
| Сроки реализации | 2019 г |
| Источники финансирования | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет участия в государственных программах и бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение.  Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования на 2019 год ( ремонт сетей теплоснабжения) – 2117,7 тыс.руб.  В случае необходимости дополнительного финансирования мероприятий в программу будут внесены изменения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | выполнение мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения муниципального образования  снижение потерь тепловой энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения.  бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению, увеличение уровня удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг |
| Контроль  за исполнением | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |

**2.Общая характеристика**

Муниципальное образование Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области создано в соответствии с областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» от 06 сентября 2004 года №56-оз. Муниципальное образование Хваловское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Волховский муниципальный район Ленинградской области». Территория Хваловского сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата.

По данным Петростата численность населения МО Хваловское сельское поселение на 01.01.2019 года составляет 1267 чел. В общей численности населения мужчины составляют - 48% женщины - 52%. Численность трудоспособного населения составляет 60 %, пенсионеры – 25%, дети -15%.

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования Хваловское сельское поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и социально оправданным тарифам. Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры, решение задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного теплоснабжении населения и объектов социальной сферы на территории муниципального образования «Хваловское сельское поселение МО Хваловское сельское поселение. Основные направления муниципальной программы сгруппированы, мероприятия по реализации основных направлений способствуют исполнению целей, задач и достижению ожидаемых конечных результатов.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

Котельная д. Хвалово - 1 ед. Qуст= 4,29 Гкал\*ч;

Тепловые сети д. Хвалово – 1292,4 м (в двухтрубном исчислении)

Котельная и тепловые сети Хваловского сельского поселения предназначены для обеспечения отоплением многоквартирных домов, объектов социально-культурного назначения и организаций, расположенных на территории поселения. Эксплуатация изношенных сетей влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ.

Основное мероприятие Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании » Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»

**3. Цели и задачи:**

Цели :

Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Хваловское сельское поселение.

Повышение надежности работы системы теплоснабжения и объектов теплоснабжения.

Задачи Программы:

Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Хваловское сельское поселение

Реализация мероприятий по повышению надежности работы системы теплоснабжения и объектов теплоснабжения.

**4.** **Источники финансирования**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет участия в государственных программах и бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования на 2019 год – 2117,7 тыс. руб.

**5. Ожидаемые конечные результаты**

Выполнение запланированных объемов работ программных мероприятий (приложение 1) должны обеспечить:

снижение потерь тепловой энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения.

бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению, увеличение уровня удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг

Контроль за выполнением мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляется администрацией Хваловского сельского поселения Волховского муниципального района.

Приложение 1

**Перечень объемов работ основных мероприятий подпрограммы *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год*»**

**муниципальной программы муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Хваловское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **объекта** | **Сроки**  **исполнения** | **Объем финанси-рования**  **(тыс. руб.)** | **Областной бюджет**  **(тыс. руб.)** | | **Исполнители - ответственные**  **за реализацию** | **Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы** |
| **Областной бюджет**  **(тыс. руб.)** | **Бюджет поселения**  **(тыс. руб.)** |
| Замена участка теплотрассы от стыка вновь смонтированной до дома № 14 д.Хвалово | **2019 г.** | 2117,7 |  | 2117,7 | Администрация Хваловского сельского поселения | Снижение потерь тепловой энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. Протяженность отремонтированной теплотрассы- 390 п.м. ( 195 м. в две трубы) |
| ИТОГО |  | 2117,7 |  | **2117,7** |  |  |